2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）

年度项目实施计划

| 序号 | 项目名称 | 项目库信息 |  |  | 项目摘要 |  |  | 实施时间 |  |  | 项目预算总投资 | 年度计划安排资金（万元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目库系统项目编号 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目地点（乡、村） | 项目内容及规模 | 群众参与和利益联结机制 | 是否跨年度项目 | 实施年度 | 拟安排衔接资金年度 |  | 中央和省级衔接资金 | 市（州）级衔接资金 | 县（市、区）级衔接资金 | 是否纳入脱贫县整合方案 |  |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1627.5 | 390 | 880 | 357.5 | — | — |
| 1 | 斑竹园村产业发展项目 | …… | 产业项目 | 农旅 | 斑竹园3、6社 | 新建产业路500米，整理休闲林地5亩，装饰闲置农房300㎡ | 发展环斑竹园水库骑游，带动周边群众农产品销售，每年为周边群众带来5-10万的经济收入。 | 否 | 2023 | 2023 | 50 | 50 | 0.00 | 0 | 否 |  |
| 2 | 长五村产业发展项目 |  | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 长五村 | 在长五村1.2.3.6.7社整治土地160亩，新建产业大棚80个；旧堰塘整治约20亩4个。用于蔬菜、粮食种植。 | 带动35户脱贫户、154户一般户土地流转增收，带动在家劳动力就近务工增收；助力巩固脱贫攻坚成果，发展壮大村集体经济。 | 否 | 2023 | 2023 | 100 | 100 | 0 | 0 | 否 |  |
| 3 | 贵家垭村产业发展项目 |  | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 贵家垭村 | 在贵家垭村3.4.5.6社整理140余亩，配套新建连体大棚25亩，用于蔬菜粮食种植。 | 脱贫户、一般农户通过土地流转増收，增加务工收入，发展壮大村集体经济 | 否 | 2023 | 2023 | 100 | 100 | 0 | 0 | 否 |  |
| 4 | 凤阁村产业提升项目 |  | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 凤阁村 | 提升改造土地600亩，配套产业道路 4公里，用于特色粮油种植。 | 脱贫户、一般农户通过土地流转増收，增加务工收入，发展壮大村集体经济。 | 否 | 2023 | 2023 | 60 | 0 | 60 | 0 | 否 |  |
| 5 | 新西村养牛场扩建 |  | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 新西村 | 扩大养牛场规模，购买肉牛50头 | 通过扩建养牛使全村1025户3121人受益，增加全村的收入，助力巩固脱贫攻坚成果 | 否 | 2023 | 2023 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 否 |  |
| 6 | 公益性岗位开发项目 |  | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 新桥镇、北固镇 | 用于河湖保洁、森林防火、院落保洁等公益性岗位100人，每人每月300元。 | 通过岗位开发，增加脱贫对象、监测对象的收入，有效落实防止返贫监测帮扶工作。 | 否 | 2023 | 2023 | 40 | 40 | 0 | 0 | 否 |  |
| 7 | 特色农业产业发展项目 |  | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 新桥镇、北固镇 | 对集中连片种植大豆玉米复合种植、土豆、水稻、油菜、小麦等农作物进行补贴。 | 提高村集体、农户种植的积极性，保证农户的根本利益，助力巩固脱贫攻坚成果，发展壮大村集体经济。 | 否 | 2023 | 2023 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 |  |
| 8 | 水利基础设施建设项目 |  | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 新桥镇凤阁村、长五村、新羊村、贵家垭村 | 新建、维修石马坪渠系20公里及老旧塘堰整治。 | 保障凤阁村、长五村、双堰村、贵家垭村四个村耕地的灌溉；提高农户种植的积极性，保证农户的根本利益，助力巩固脱贫攻坚成果。 | 否 | 2023 | 2023 | 400 | 0 | 400 | 0 | 否 |  |
| 9 | 乡村振兴规划项目 |  | 项目管理费 | 项目管理费 | 新桥镇、北固镇 | 乡村振兴专项规划、产业规划、精品村规划、项目包装策划等 |  | 否 | 2023 | 2023 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 |  |
| 10 | 撂荒地复耕补助 |  | 产业项目 | 其他 | 新桥镇、北固镇 | 对新增撂荒地进行复耕补助。 | # 促进产业持续性发展，提升农业综合生产能力，增加粮食产值，带动村民种粮积极性，增加村集体经济收入。 | 否 | 2023 | 2023 | 200 | 0 | 200 | 0 | 否 |  |
| 11 | 遂宁经开区乡风文明积分项目 |  | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 |  | 在各村实施乡风文明积分制度 | 调动群众参与乡村治理的积极性。 | 否 | 2023 | 2023 | 20 | 0 | 20 | 0 | 否 |  |
| 12 | 防止返贫基金 |  | 综合保障性扶贫 | 接受临时救助 | 新桥镇、北固镇 | 用于雨露计划、医疗保险、防贫保险、住房改造补助、教育补助、产业补助、临时岗位补助等 |  | 否 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 13 | 小额信贷贴息 |  | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 新桥镇、北固镇 | 小额信贷贴息 |  | 否 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 14 | 易地扶贫搬迁贴息 |  | 金融扶贫 | 易地扶贫搬迁贴息 | 新桥镇、北固镇 | 易地扶贫搬迁贴息 |  | 否 |  |  | 63.5 |  |  | 63.5 |  |  |
| 15 | 人居环境整治 |  | 村基础设施 | 其他 | 新桥镇、北固镇 | 计划补助1200户厕所改造 |  | 否 |  |  | 170 |  |  | 170 |  |  |
| 16 | 项目管理费 |  |  |  | 新桥镇、北固镇 | 乡村振兴衔接资金项目设计、监理、审计等费用。 |  | 否 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |