附件1

第三轮省级生态环境保护督察第三项
整改任务完成情况表
	整改任务
	河道内违法建设旅游设施。船山区犀牛堤码头位于涪江河道内，应禁止建设任何影响河道行洪的构筑物，但于2020年建设旋转木马等游乐设施、映月湾滨水休闲港等餐饮服务设施，共占地2100平方米。

	整改实施主体
	遂宁传媒集团，各县(市、区)党委和政府、市直园区党工委和管委会

	整改目标
	拆除游乐、服务设施，规范码头管理。

	整改时限
	2024年10月

	整改措施
	1.2024年6月已拆除河道内旋转木马、映月湾滨水休闲港等设施。

2.2024年10月底前，完成全市河道内违法建设旅游设施问题排查整治工作，建立问题清单，有序推进整改。

3.加强日常监管、巡查，确保所有问题整改到位不反弹。

	整改主要工作
及成效
	1.2024年6月，遂宁市天遂文化旅游集团有限公司已拆除河道内旋转木马、映月湾滨水休闲港违规设施。

2.2024年10月，完成了全市河道内违法建设旅游设施问题排查整治工作，各县（市、区）、市直园区有针对性的开展河道内违法设施旅游设施的排查工作，未发现有关问题。

3.强化日常监管、巡查，确保问题整改到位，不出现问题反弹现象。


