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	经开区2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金年度项目储备计划表

	编制单位（盖章）：统筹城乡中心、财政金融局
	
	
	
	
	                         单位：万元

	序号
	项目名称
	
	项目摘要
	实施时间
	项目预算总投资
	以前年度资金安排情况
	2026年度计划安排资金（万元）
	备注

	
	
	项目类型
	项目子类型
	项目地点（乡、村）
	项目内容及规模
	群众参与和利益联结机制
	是否跨年度项目
	实施年度
	拟安排衔接资金年度
	
	
	
	

	合计
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	3732.55 
	543.79 
	3552.55 
	

	1
	2026年和美乡村补短存基础设施建设项目
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	新桥镇高字库村、大青村
	在高字库村、大青村进行基础设施建设，提升农户生活便捷度
	通过基础设施建设吸引周边农户务工，增加群众收入
	否
	2026
	2026
	150
	100
	150
	

	2
	2026年经开区粮食示范点建设项目
	产业发展
	种植业基地
	新桥镇新羊村、龙池村
	新羊村、龙池村分别建立面积不低于100亩的粮食生产示范点1个，以发展粮食作物为主
	—
	否
	2026
	2026
	4
	4
	4
	

	3
	2026年经开区种粮标兵奖励资金
	产业发展
	种植业基地
	以上级表彰为准
	2026年种粮标兵奖励资金
	—
	否
	2026
	2026
	2
	2
	2
	

	4
	2026年经开区提灌站项目
	产业发展
	小型农田水利设施建设
	新桥镇
	在菖蒲堰村、花祠村、贵家垭村、洪江村、杨板溪村、大青村、进行机电提灌站技术改造提升建设
	通过对老旧设施的更新建设提高设备安全性和工作效率，增加灌区农业生产用水抗旱排涝的调度能力使粮食增产增收
	否
	2026
	2026
	37.75
	37.75
	37.75
	

	5
	2026年经开区扶贫小额信贷贴息资金
	产业发展
	小额贷款贴息
	新桥镇、北固镇
	对存量小额信用贷款进行贴息补助
	遂宁农商银行作为金融机构，为扶持贫困人群创业进行小额信用贷款业务，财政部门对其进行贴息
	否
	2026
	2026
	5
	5
	5
	

	6
	2026年经开区易地扶贫搬迁贴息
	易地搬迁后扶
	易地扶贫搬迁贷款债券贴息补贴
	新桥镇、北固镇
	用于完成本年度“十三五”易地扶贫搬迁专项贷款资金利息归还
	—
	否
	2026
	2026
	63.5
	63.5
	63.5
	

	7
	2026年经开区脱贫人口外出务工交通补贴（省外）
	就业项目
	交通费补助
	新桥镇、北固镇
	用于脱贫户、监测户交通补贴（省外）418人次
	—
	否
	2026
	2026
	37
	36.2
	37
	

	8
	2026年经开区脱贫人口外出务工交通补贴（省内）
	就业项目
	交通费补助
	新桥镇、北固镇
	用于脱贫户、监测户交通补贴（省内）213人次
	—
	否
	2026
	2026
	8
	0
	8
	

	9
	2026年经开区农业产业发展补助项目
	产业发展
	种植业基地
	新桥镇、北固镇
	按照每亩320元标准对村集体代耕代种7000亩土地在土地整理、农药、化肥等方面给与补贴
	—
	否
	2026
	2026
	70
	70
	70
	

	10
	2026年经开区监测对象城乡居民医保代缴
	巩固三保障成果
	参加城乡居民基本医疗保险
	新桥镇、北固镇
	为150个监测户代缴居民医保
	—
	否
	2026
	2026
	6.3
	4.14
	6.3
	

	11
	2026年新桥镇防山洪灾害
	其他
	山洪灾害防御能力提升
	新桥镇
	2个山洪灾害区防御能力提升
	—
	否
	2026
	2026
	10
	10
	10
	

	12
	2026年北固镇、新桥镇“一长五联+积分制”乡村治理项目
	乡村治理和精神文明建设
	乡村治理
	新桥镇、北固镇
	“一长五联”新桥镇5个试点村（青羊、凤阁、长五、双堰、贵家垭），北固镇一个试点村（窝窝店村）持续开展评比活动，每个村按3万匹配
	通过开展“一长五联”评比活动，推动试点村人居环境治理，解决村上的难点、痛点，为评优的社及村民家庭发放奖励物资
	否
	2026
	2026
	21
	0
	21
	

	13
	2026年经开区防止返贫基金
	巩固三保障成果
	-
	新桥镇、北固镇
	用于防贫保险、医疗保险、雨露计划、防贫医疗补助、防贫教育补助、防贫住房保障补助、产业扶持增收补助、临时岗位补助
	—
	否
	2026
	2026
	50
	50
	50
	

	14
	2026年新桥镇、北固镇公益性岗位补助
	就业项目
	公益性岗位
	新桥镇、北固镇
	为辖区脱贫户、监测户家庭半劳力或务工困难人员北固镇（35人）、新桥镇（103人，新开发7人），提供公益性岗位
	为辖区脱贫户、监测户家庭半劳力或务工困难人员提供公益性岗位，每月补助500元
	否
	2026
	2026
	87
	79.8
	87
	

	15
	2026年经开区项目管理费
	项目管理费
	
	新桥镇、北固镇
	乡村振兴项目设计、规划、监理、招标等费用
	—
	否
	2026
	2026
	20
	30
	20
	

	16
	2026年北固镇飞凤村加工房建设项目
	产业发展
	加工流通项目
	飞凤村
	对原村加工房进行拆旧建新（300㎡），平整场地挖方700㎡、3000m³，恢复供电、完善机座浇筑、排水、护坡等配套设施，采购安装打米机、磨粉机、做面机、榨油机等粮油加工机器设备
	项目建成后，加工房对外招租，面向西片区集体和群众服务，预计年加工粮食100吨左右，毛收入近10万元，增加村集体收入2-3万元/年，长期满足2-6人务工就业
	否
	2026
	2026
	80
	0
	80
	

	17
	2026年北固镇飞凤村加工房建设项目
	乡村建设行动
	公共照明设施
	联升村
	联升村全域范围内新增采购安装太阳能路灯100盏
	项目村为脱贫村，涉及群众350余户、1190余人（其中脱贫户38户、106人，监测户1户、2人）。项目建成后减少交通事故概率；预防犯罪行为，增加村民安全感；便利村民出行
	否
	2026
	2026
	10
	0
	10
	

	18
	2026年北固镇电力提灌站管护项目
	产业发展
	小型农田水利设施建设
	火把堰、联升村、飞凤村、斑竹园、石骨埝、铜鼓山村
	全镇9座提灌站日常维护、标识标牌制作安装、安全监控、易损件更换、电费补贴等
	保证全镇9个新（改）建提灌站正常使用，发挥提灌站灌溉抗旱功能
	否
	2026
	2026
	9
	0
	9
	

	19
	2026年北固镇土地整理项目
	产业发展
	种植业基地
	斑竹园村、飞凤村、铜鼓山
	土地整型1800亩、新建产业路16公里、蓄水池5口，铺设灌溉管网10KM，安装涵管500米
	项目区内涉及群众608余户、2044余人（其中脱贫户38户、122人，监测户2户、3人）。项目建成，可流转土地700亩，土地流转收入336000元/年；项目业主发展粮油产业，常年提供务工岗位50个，季节性务工岗位100个，预计农户务工年人均增收20000元；同时依托项目业主种养技术，可带动50余户群众发展粮油产业，拓宽收入渠道
	否
	2026
	2026
	230
	0
	230
	

	20
	2026年北固镇窝窝店村菌类种植基地建设项目
	产业发展
	种植业基地
	窝窝店
	新建菌类大棚（遮阳棚）种植基地13000平方米；购买种苗（菌丝）14000个，底肥15吨
	项目建成后，流转土地50亩，村集体每年收益管理费0.15万元，固定分红1.5万元，满足本村脱贫户10户20余人就近务工，人均年增收1.5万元
	否
	2026
	2026
	50
	0
	50
	

	21
	2026年经开区新桥镇花祠村乡村建设基础设施建设项目
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	花祠村
	5、7、8社从乡道至5社的将原有680m、宽4.5m破损社道路,维修改建成长680m、宽4.8米，厚度为200mm的道路
	通过维修改建社路，惠及46户186名群众，便于产业发展及农产品运输、保障安全出行
	否
	2026
	2026
	80
	0
	80
	

	22
	贵家垭村经济林提升项目
	产业发展
	生产项目
	贵家垭村3、4社
	由贵家垭村股份经济合作联合社在贵家垭村3社、4社对原有经济林进行提档升级、土地整治60余亩、经济林围挡及配套设施设备建设
	建成后出租给遂宁石马坪龙辉种植专业合作社经营，出租第三年开始，村股份经济合作联合社收租金1.8万元，之后每年预计增长收入5%，集体经济成员530户，1443人受益。带动10户23名脱贫户和39户一般农户土地流转60余亩，租金收入4.8万元。带动20余人就业，预计每人增收2000余元/月，助力乡村振兴
	否
	2026
	2026
	36
	0
	36
	

	23
	厂房建设
	产业发展
	生产项目
	新羊村8社
	占地20亩建设钢结构厂房长55米*宽27.3米*2栋；长40米*25米*1栋，共4000平方米左右，以及配套的附属设施、场地硬化用于饲料厂、酒厂承租使用
	建成后新羊村股份经济合作联合社出租给饲料厂、酒厂，助力巩固拓展脱贫攻坚成果，发展壮大村集体经济，预计带动村集体年增收约10万元，惠及集体组织经济成员1978人；预计带动20人稳定就业40万/年、50个灵活就业增收5元/年
	否
	2026
	2026
	380
	0
	380
	

	24
	新桥镇农村安全饮水项目
	乡村建设行动
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	新羊村等村
	购买安装自来水入户主管De110mm，2000米
	预计改善新羊村等村324户1086名村民饮水安全，提高村民的幸福感
	否
	2026
	2026
	36
	0
	36
	

	25
	2026年经开区脱贫户（监测对象）产业到户项目
	产业发展
	种殖业基地、养殖业基地
	新桥镇、
北固镇
	对全区有意愿发展种养殖业的脱贫户（监测对象）按照不高于1000元/户、监测对象不高于2000元/户标准给予补助
	脱贫户（监测对象）户均增收1000元至2000元
	否
	2026
	2026
	40
	51.4
	40
	

	26
	2026年经开区新桥镇农村供水保障设施建设项目
	乡村建设行动
	农村供水保障设施建设项目
	
	在菖蒲堰村、白家桥村、新西村修建自来水主管网约20公里，对全区脱贫户、监测户进行水质监测、维护
	确保169户430人脱贫户、监测户饮用水安全
	否
	2026
	2026
	400
	0
	400
	

	27
	2026年经开区北固镇镇农村污水治理建设项目
	乡村建设行动
	农村污水治理
	火把堰村、飞凤村、铜鼓山村、斑竹园村、石骨埝村
	整治开善河上游河道5公里（火把堰村段1公里，飞凤村段1公里，铜鼓山村段1公里，斑竹园村段0.8公里，石骨埝村1.2公里），拦河堰（火把堰、杨家河、彭家堰、汪家堰）清淤、水葫芦打捞、护坡整治等
	项目区内涉及群众300余户、700余人其中脱贫户13余户20余。项目建成，预计可流转土地800余亩，土地流转收入300元/亩/年；引进项目业主发展种植产业，常年提供务工岗位30个，季节性务工岗位100个，预计农户务工年均增收10000元/人；同时依托项目业主种养技术，可带动20余户群众发展粮油产业，拓宽收入渠道
	否
	2026
	2026
	380
	0
	380
	

	28
	2026年北固镇窝窝店村蔬菜类种植基地建设项目
	产业发展
	种植业基地
	窝窝店村
	建设高标准蔬菜基地400亩，种植大棚100亩、育苗大棚20亩、抗旱井2口（4社、5社），清洗分拣打包生产线2条、污水处理设施设备2套、社会化项目1项、宣传推广1项、新品种推广4个
	项目区内涉及群众490户、1620人（其中脱贫户28户、71人，监测户7户、11人）。项目建成，计划以集体资产出租方式增加村集体收入，预计年增加集体收入10万元（其中固定分红约财政投入的5.5%、效益分红约2.0%）。常年提供务工岗位30个，季节性务工岗位80个，预计农户务工年均增收20000元/人；同时依托项目业主种养技术，可带动50余户群众发展粮油、蔬菜种植产业，拓宽收入渠道
	否
	2026
	2026
	230
	0
	230
	

	29
	2026年北固镇联升村农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目
	产业发展
	加工流通项目
	联升村
	利用原“采石场”旧址（集体建设用地）建1000平方米晾晒场，仓储500平方米，清洗分拣打包生产线2条
	项目区内涉及群众300余户、1000余人（其中脱贫户28户71人，监测户1户2人）。项目建成后，计划以集体资产招租（或联营）方式增加村集体收入，预计年增加集体收入5万元以上。常年提供务工岗位30个，季节性务工岗位80个，预计农户务工年均增收20000元/人；同时依托项目业主种养技术，可带动50余户群众发展粮油、蔬菜、水果种植产业，拓宽收入渠道
	否
	2026
	2026
	230
	0
	230
	

	30
	2026年北固镇龙兴村农产品仓储保鲜冷链基础设施建设项目
	产业发展
	农产品仓储保鲜冷链基础设施建设
	龙兴村
	利用原学校旧址建2000平方米钢结构仓储用房（含办公用房、卫生间、水电等配套设施）、新建村道路300米
	项目建成后，因区位优势突出，拟通过对外招租方式增加村集体收入，预计年增加集体收入10万元以上
	否
	2026
	2026
	230
	0
	230
	

	31
	2026年北固镇联升村农旅产业项目
	产业发展
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	联升村
	对现有果园嫁接高质量水果品种，合理套种中草药等经济作物，在适宜区域进行林下养殖，新建生产道路1500米，打造露营基地1000㎡，改扩建道路2KM，渠系整治2KM，人行步道5KM，整治囤水田50亩，新建蔬菜大棚2000㎡
	项目村为脱贫村，涉及群众350余户、1190余人（其中脱贫户38户、106人，监测户1户、2人）。项目建成后，采取集体入股+企业合作联营的方式，预计年增加集体收入5万元以上。常年提供务工岗位10个，季节性务工岗位200个，预计农户务工年均增收20000元/人；同时依托项目业主种养技术，可带动300余户群众发展水果种植、养殖产业，拓宽收入渠道
	是
	2026
	2027
	260
	0
	80
	

	32
	2026年北固镇小型农田水利设施建设项目
	产业发展
	小型农田水利设施建设
	火把堰、联升村、斑竹园、石骨埝、飞凤、铜鼓山
	新建蓄水池10个（100-150m³），购买蓄水罐40个（容积5-8m³），恢复渠系（铺设管网）8KM，新铺设灌溉管网10KM
	项目完工后，可实现北固镇西片区农业生产用水问题
	是
	2026
	2027
	150
	0
	150
	

	33
	2026年北固镇石骨埝村农旅产业项目
	产业发展
	农村基础设施（含产业配套基础设施）
	石骨埝村
	新建产业路2.5KM，人行步道2.5KM，整治河道2.5KM，整治囤水田250亩，疏通渠系3KM ，购买鱼种苗10000斤，稻谷种子200斤，肥料10吨
	
	否
	2026
	2026
	180
	0
	180
	

	34
	2026年经开区新桥镇小坝村乡村建设基础设施建设项目
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