附件
第三轮中央生态环境保护督察第十六项（第2条）整改任务完成情况表

	整改任务
	2025年12月底前，完成遂宁经开区水资源规划编制，取得批复;按要求对电子工业园区企业开展节水清洁生产审核，指导实施清洁生产方案，水重复利用率达80%以上。

	整改实施主体
	遂宁经开区

	整改目标
	提升重复利用率、中水回用率,达到目标要求。

	整改时限
	2025年12月

	整改措施
	1.2025 年12月底前，统筹城乡中心牵头完成遂宁经开区水资源规划编制，取得批复;

2.2025 年12月底前，生态环境分局牵头，经信商科局配合按要求对电子工业园区规模以上企业开展节水清洁生产审核，指导实施清洁生产方案，水重复利用率达80%以上。

	整改主要 工作及成效
	1.已完成水资源论证编制与审查，并于12月30日取得省水利厅批复。
2.已对电子企业开展节水调查，并组织专家进行评审，结论为遂宁经开区电子行业整体水重复利用率为88.5%。






